| Наименование объекта: Индивидуальный одноэтажный жилой дом в Московской области, р-н Балашихи. Дата начала разработки проектной документации – март 2025 Срок разработки проектной документации – 2 месяца Разрабатываемые разделы: Архитектурно-строительные решения, Наружные сети. Проект подразумевает реконструкцию существующего дома из бруса с расширением и устройством новой кровли с мансардным этажом. В процессе разработки проектной документации материал заказчику выдавался частями, т.к. стартовал строительный сезон и появилась возможность приступить к устройству фундамента для проектируемой части дома. Объект представляет собой дом из бруса, на свайном фундаменте. Дом не достроен внутри, отсутствует часть межэтажного перекрытия. Также он не завершен с внешней стороны, фасад под воздействием осадков почернел, местами начал появляться грибок, который представляет реальную опасность необработанному дереву. Объем работы по данному проекту следующий: - произвести фактические обмеры существующего дома - спроектировать новое свайное поле в части пристройки с обвязкой и устройством нового пола - пристраиваемая часть по каркасной системе Ниже в качестве примера приведены некоторые листы проекта (нумерация принята по файлу) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D визуализация. Вид Фасада. На данном листе отражен главный фасад. Посадка здания подразумевает быстрый доступ к крыльцу главного входа. | АС |
| 2 | План с расстановкой мебели. Планировочные решения выполнены исходя из пожеланий заказчика под большую семью. В доме предусмотрены 3 спальни и большая гостиная. В существующей части расположено большое техническое помещение с проходной постирочной комнатой. | АС |
| 3 | Фасадные виды. Лист отражает фасадные виды со всеми высотными отметками, маркировкой проемов, объемами фасадной отделки. | АС |
| 4 | Разрезы 2-2, 3-3. Отражает характерные разрезы по дому в существующей части и пристраиваемой. Отражает основные пироги конструкций с четкой деталировкой, высотными отметками. | АС |
| 5 | Развертки каркасных стен. Детальная проработка каркасной системы, с указанием привязок расстановки стоек каркаса, раскосов, перемычек, устройство проемов. Отражена маркировка каждой детали, места сопряжения существующего здания с проектируемой частью через деформационный шов. | АС |
| 6 | План кровли. Проектом предусмотрена стыкуемая двускатная крыша на каждом блоке с покрытием металлочерепицей. Шахты в данном проекте предусмотрены заводского изготовления комплектующиеся сразу всеми проходными элементами и колпаками, что позволяет смонтировать все в верной последовательности и тем самым исключить протечки. На плане указаны уклоны, привязка шахты, водосточная система, габаритные размеры конька и свесов. Также краткая ведомость с основными объемами материалов покрытия. | АС |
| 7 | План ростверка и лаг пола 1-го этажа. На данном листе представлена конфигурация ростверка относительно существующего дома, и раскладка лаг перекрытия с маркировкой каждой детали. | АС |
| 8-9 | 3D виды каркаса и стропильной системы. Читаемое и удобное для понимание 3D отображение всей конструкции в объеме. Каждый тип деталей выделены своим цветом, четко видно и удобно для восприятия объема всей каркасной системы. | АС |
| 10 | Схема инженерных систем 1-го этажа. На схеме указаны все внутренние проектируемые сети, и наружная ливневая система. Также показан узел прохода вентшахты, с привязками, высотными отметками положения, и диаметрами проходных элементов. Данная схема сетей дает полное общее представление о коммуникациях, их расположению в плане и между собой. В данном проекте предусмотрено устройство септика для принятия канализационных вод и колодца ЛК для принятия дождевых вод. | НС |
| 11 | Схема раскладки труб ливневой канализации. Показана детальная раскладка сети ливневой канализации с расположением дождеприемников, с указанием мест устройства прочисток на тупиковых отрезках и устройство трапов внутри дома. | НС |
| 12 | Детали. Схема колодца. Представлены типовые узлы устройства сетей, их подземное подключение и деталировка элементов. | НС |
| 13 | Спецификация, оборудования, изделий и материалов сети ливневой канализации. Дает полное представление о количестве материала для устройства данной сети. Частично указан завод-изготовитель, рекомендуемый к установке элементов сети. | НС |